**Product Backlog**

| Nº Itens | Prioridade | Atividades | Estimativa (Planning Poker) | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 07/03/2024 até 14/03/2024 | Definição do grupo e tema do projeto.  Criação das histórias de usuário (Atores e ações). | 3 pontos | Concluído |
| 2 | 14/03/2024 até 21/03/2024 | Criar a documentação do Termo de Abertura do Projeto (TAP).  Criação do Product Backlog (Definir atividades). | 5 pontos | Concluído |
| 3 | 21/03/2024 até 27/03/2024 | Definição de papéis do time Scrum.  Realizar a análise dos Stakeholders (matriz de poder e interesse). | 5 pontos | Concluído |
| 4 | 27/03/2024 até  11/04/2024 | Criar o documento Visão.  Definir e criar os protótipos das telas principais (Exemplos de interface gráfica). | 8 pontos | Concluído |
| 5 | 11/04/2024  até 25/04/2024 | Realizar a criação e a modelagem do Diagrama de Casos de Uso. | 8 pontos | Concluído |
| 6 | 25/04/2024 até 02/05/2024 | Criar a modelagem do Banco de Dados.  Criar o Diagrama de Classes. | 13 pontos | Concluído |
| 7 | 02/05/2024 até 16/05/2024 | Realizar os teste funcionais. | 8 pontos | Concluído |
| 8 | 30/05/2024 | Apresentação do projeto. | 5 pontos | Concluído |
| 9 | 06/08/2024 até 13/08/2024 | Cronograma (Trello)  repositório (Git)  Atualização Product backlog  Planning Poker | 3 pontos | Em Andamento |
| 10 | 20/08/2024 até 27/08/2024 | Diagrama de afinidades (das histórias de usuário) | 5 pontos | A Fazer |
| 11 | 27/08/204 até 03/09/2024 | Proposta de melhorias  Protótipo v2  Projeto físico de banco de dados | 8 pontos | A Fazer |
| 12 | 03/09/2024 até 10/09/2024 | Documentação atualizada  Avaliação 360 graus - v1 | 8 pontos | A Fazer |
| 13 | 10/09/2024 até 17/09/2024 | Protótipo v3  Gráficos burn down e burn up - v1 | 8 pontos | A Fazer |
| 14 | 17/09/2024 até 24/09/2024 | Banco de dados parcialmente populado  Casos de teste | 13 pontos | A Fazer |
| 15 | 24/09/2024 até 01/10/2024 | Protótipo v4  Avaliação de qualidade (teste prático entre os colegas) | 13 pontos | A Fazer |
| 16 | 01/10/2024 até 08/10/2024 | Relatório de providências  Documentação atualizada  Apresentação preliminar (Projeto Interdisciplinar) | 13 pontos | A Fazer |
| 17 | 08/10/2024 até 15/10/2024 | Protótipo v5 | 13 pontos | A Fazer |
| 18 | 15/10/2024 até 22/10/2024 | Avaliação 360 graus - v2 | 8 pontos | A Fazer |
| 19 | 22/10/2024 até 29/10/2024 | Gráficos burn down e burn up - v2 | 8 pontos | A Fazer |
| 20 | 29/10/2024 até 05/11/2024 | Protótipo v6  Documentação final (incluindo sw funcionando, manual de usuário e requisitos mínimos de instalação) | 13 pontos | A Fazer |
| 21 | 12/11/2024 | Apresentação final | 13 pontos | A Fazer |